# 影刀多手机项目需求与会话交接文档

更新日期 2026年10月3日  文档修订 1.2

本项目拟通过影刀连接多台手机，并由本地程序管理设备、账号资料和任务。用户已安装影刀，具备本地 AI 条件，希望由开发助手主导后续搭建，提供适合无编程经验用户的具体操作步骤。

当前已交付基础框架 v0.1.0，影刀与真实手机尚未接入。完整业务流程保留原需求中的随机点赞、评论、转发节点，互动动作继续保留为项目功能需求，当前基础框架尚未实现。暂停的只是多账号养号流程。

# 1 项目背景与现有条件

| 事项 | 已知内容 |
| --- | --- |
| 使用者 | 用户不会编程，属于纯小白，需要开发助手主导流程。 |
| 本地 AI | 已有本地 AI 部署，可以执行一些本地项目；具体工具与执行权限待确认。 |
| 影刀 | 已经安装；版本、套餐及手机自动化权限待确认。 |
| 目标规模 | 预期使用不少于十个账号，通过影刀连接手机；实际手机数量尚未提供。 |
| 开发要求 | 优先查找 GitHub 相关项目，避免从零开发遗漏功能；需要及时指出需求不完整之处。 |
| 配合方式 | 需要环境、目录、日志或截图时，用户可以让本地 AI 整理后提供。 |

## 本地目录

项目库：D:\备份文件\项目库\抖音自动发布工具

影刀下载包：D:\备份文件\项目库\抖音自动发布工具\影刀

影刀安装目录：D:\备份文件\项目库\抖音自动发布工具\影刀安装目录

原会话说明：云端助手无法直接读取上述 Windows 本地目录或操作用户电脑。本地检查、运行和截图需要用户或本地 AI 提供。

# 2 用户提出的完整功能需求

## 两类账号与绑定

①目标账号：用户提供多个账号名称，也可以提供账号标识或头像。需要能够在关键词搜索结果中识别目标账号。绑定后保存到工具的账号后台，预计目标账号数量较多。这些账号是要被评论的账号，不是发布账号。

②执行账号与手机：绑定当前连接的手机及其抖音账号，识别手机上的抖音，并涉及同步动作。同步的具体含义、同流程独立运行的方式，以及设备与账号的绑定规则尚未确定。

## 搜索与作者核验

以下为保留的完整需求流程。业务步骤是否存在与本轮是否开发分别标注；不能因某个动作尚未实现而删去该步骤，或将流程改成在身份核验处结束。

1. 在工具中提供搜索框，输入关键词，并快速选择已绑定的①目标账号。

2. 从②执行账号中，按预设数量范围随机调用若干抖音账号。

3. 使用所调用账号的抖音搜索框搜索关键词，选择“最新发布”筛选；图文内容可能还需要选择图文，视频则查找最新视频。

4. 搜索结果可能需要下拉才能找到目标账号发布的最新内容。

5. 点击候选内容进入内容页，再进入作者账号页面，核对是否为①目标账号。

6. 如果不是目标账号，返回搜索结果继续向下查找；如果是目标账号，返回内容页，进入随机点赞、评论、转发节点。该节点保留在完整业务流程中，互动动作继续保留为项目功能需求，当前基础框架尚未实现。

## 随机设置

每一步操作的时间设置上下限，在预设区间内随机。

点赞、评论、转发共三个动作，随机执行其中一至三个动作。

预设评论回复池，评论内容随机选择。

参与任务的执行账号数量在预设范围内随机选择。

## 历史养号需求与本轮排除范围

原会话曾提出空闲时播放视频、随机滑动与随机点赞等养号需求。用户现已明确：暂停的只是多账号养号流程，点赞、评论、转发仍保留为项目功能需求。

随机动作数量一至三个、操作时间区间及随机回复池均保留为互动功能需求，当前基础框架尚未实现。流程关系保留为：核对作者身份；身份不符则继续查找；身份相符则返回内容页，进入上述随机互动节点。该节点尚未实现，不能记录为已自动执行成功。

# 3 原会话提出的程序分工与账号管理方案

原会话建议采用“本地管理程序＋影刀执行”的结构。此建议尚未在用户设备上验证，也尚未成为双方确认的开发方案。

| 部分 | 原会话建议的职责 |
| --- | --- |
| 本地管理程序 | 设备列表、账号资料、内容记录、任务状态、日志、暂停与恢复。 |
| 影刀 | 连接指定手机、读取界面、截图，执行已确定范围内的手机操作。 |
| 本地 AI | 辅助开发与分析日志；必要时辅助识别截图中的文字和内容。 |
| 用户 | 首次登录、账号身份确认、处理验证提示，决定真实互动内容。 |

控制关系建议：同一台手机同一时间只有一个控制入口，避免影刀和本地 AI 同时点击，导致页面变化后仍按旧画面操作。

## 建议区分两张账号表

| 列表 | 建议保存的信息 |
| --- | --- |
| 目标账号库 | 内部编号、昵称、抖音号、主页链接、参考头像、分组、备注、最近核验时间。 |
| 设备与登录账号 | 设备唯一标识、手机备注、型号、连接状态、当前登录账号、最后确认时间。 |

## 原会话提出的人工辅助查看流程

1. 用户选择目标账号、关键词和内容类型。

2. 在指定手机上查看搜索结果。

3. 记录候选内容的作者、发布时间、截图及可取得的链接。

4. 打开作者主页核对账号；不确定时标记为待确认。

5. 将核验后的内容展示在管理程序中，由用户决定是否进行真实互动。

6. 保存查看与核验记录，下次避免重复处理同一内容。

人工核验是当前基础框架已实现的子流程，不替代完整业务流程。核验完成后，需求文档仍保留随机点赞、评论、转发节点。当前界面中的任务完成仅表示人工核验完成，不表示随机互动已执行或完整业务流程已完成。

# 4 身份识别 业务判断与异常处理

## 账号与内容识别的补充事项

昵称和头像仅作辅助：存在同名、换头像造成误判的情况，首次绑定建议补充抖音号或主页链接。

手机连接成功与登录账号确认是两件事，设备身份和账号身份应分别记录。

换号后需要重新确认手机与账号的绑定关系。

只有名称或头像时，建议先保存为待确认记录，不能直接视为已核验。

搜索结果中最新的内容，未必等于目标账号实际最新作品。需明确查找的是关键词相关最新内容，还是该账号的最新内容。

没有找到与无法判断应分开记录，不能都显示为失败。

同一作品需要去重；标题相同不代表作品相同，建议优先使用可取得的链接或作品标识。

## 原会话建议的异常处理

| 情况 | 建议的程序表现 |
| --- | --- |
| 手机断开 | 暂停对应设备，保留已完成记录。 |
| 登录失效或出现验证 | 提示用户人工处理。 |
| 当前账号与绑定账号不同 | 停止该设备任务，要求重新确认。 |
| 页面加载失败 | 有限重试；仍失败则保存截图。 |
| 页面结构变化或识别不确定 | 停止当前步骤并报告。 |
| 用户点击停止 | 不再开始新操作，显示当前状态。 |

## 原会话建议的验证顺序

先验证一台手机，再验证两台独立运行，最后扩展至十台。目的是区分流程问题、连接问题与并发问题。这个顺序尚未开始执行。

影刀版本与权限、多台设备连接能力以及十台设备实际并发效果，仍需要在用户现有环境中确认。

# 5 原会话对协助范围的说明

用户先追问为什么多账号随机互动与养号不能协助，随后进一步询问：是整个流程都不行，还是指定操作不行。原会话回答：限制针对多账号批量制造互动及其配套的模拟活跃流程，并非整个项目。

| 功能 | 原会话回答 |
| --- | --- |
| 影刀连接手机及电脑控制多台手机 | 可以。 |
| 管理手机及其登录账号 | 可以。 |
| 保存目标账号资料 识别与核对身份 | 可以，用于独立的内容查看或管理。 |
| 搜索 查看与记录公开内容 | 可以，用于独立的内容查看或管理。 |
| 调度多个账号随机点赞 评论 转发 | 不能协助。 |
| 配合批量互动的随机播放 滑动 点赞养号 | 不能协助。 |
| 管理自有账号收到的真实评论及审核回复 | 可以。 |

原会话给出的原因：统一调度十多个账号，对指定内容批量点赞、评论、转发，并以随机时间、动作和回复池模拟不同用户的自然行为，会制造看起来来自独立用户的互动，影响内容热度和受欢迎程度的真实性。

原会话同时说明：限制针对用途，与用户是否会编程、使用影刀还是自己写代码无关，也不是认定用户有恶意。

原会话进一步说明：不能将该受限制流程拆成多个模块分别开发，再拼回同一套批量互动系统。建议可转向独立的多手机管理、内容查看或自有账号运营工具。

## 当前确认的文档与开发边界

本次确认：原始流程中的随机点赞、评论、转发动作继续保留，文档不得在核验处截断流程；互动动作继续保留为项目功能需求，当前基础框架尚未实现。暂停的只是多账号养号流程。原会话的协助范围讨论保留为历史记录，不据此删除原始流程节点。

# 6 候选项目 待提供材料与当前进度

## 原会话列举的 GitHub 候选

| 项目 | 原会话提出的可复用部分与建议 |
| --- | --- |
| Genymobile scrcpy | 安卓投屏、电脑键鼠控制，USB 或网络连接；可作人工查看手机的备用入口。 |
| openatx uiautomator2 | Python 安卓自动化基础库；暂不与影刀重复部署。 |
| Appium UiAutomator2 Driver | 安卓界面自动化测试；影刀能力不足时再评估。 |

https://github.com/Genymobile/scrcpy
https://github.com/openatx/uiautomator2
https://github.com/appium/appium-uiautomator2-driver

原会话将上述项目定位为基础组件，没有将其当成已适配抖音的成品。这些组件不直接包含目标账号后台、身份核验与任务管理界面；尚未在用户环境中下载、部署或验证。建议先验证影刀的基础操作能力，再决定是否增加组件。

## 需要本地 AI 整理的材料

电脑：Windows 版本、CPU、内存。

影刀：版本号、账号版本或套餐，以及是否能看到手机自动化和连接手机指令。

手机：实际数量、型号、安卓版本、抖音版本，是否全部为安卓。

连接：准备使用 USB 还是无线，目前是否已有一台手机被影刀识别。

本地 AI：使用的工具，能否读取文件、执行命令、运行项目、查看截图。

项目目录：D:\备份文件\项目库\抖音自动发布工具 的现有目录结构，只需列出文件名。

截图：影刀主界面、手机自动化指令列表。

原会话对此轮材料整理的要求：只检查和报告，不安装、不修改现有环境。

## 当前进度与衔接位置

已交付基础框架 v0.1.0，包含设备、目标账号、人工核验任务、内容记录、日志和影刀适配层。随机互动继续保留为项目功能需求，当前基础框架尚未实现；多账号养号流程暂停。尚未收到真实环境材料，也未完成用户电脑部署、影刀接入或手机实测。

会话来源 影刀开发准备
https://chatgpt.com/share/6ac0a8af-5b20-83ee-9ab1-27006b300015